**小厨房APP立项说明书**

目录

**一、软件综述1**

1、项目概述2

2、目标用户2

3、软件特点2

**二、软件设计说明4**

1、软件类型2

2、软件功能2

3、APP制作团队3

**三、开发进度规划3**

1、项目分期和工作安排4

1. **项目综述**
2. 项目概述

如今的人们不再像以前为了生活而填饱肚子就行，现在的他们开始享受生活、享受世界。吃正是一种很好的享受生活、享受世界的方式。而吃必须要考虑到的是每天的健康分配问题，小厨房APP正提供了全国各类型的菜色，务必为每一位用户提供适合他们的食物。

1. 目标用户

年龄层：单身人士、吃货、家庭主妇、小零食制作爱好者、美观食物爱好者；虽然主要目标是家庭主妇，但是我们团队的目标是全年龄层的所有人，我们团队的目标是星辰大海！

1. 软件特点

小厨房能够提供各种各样的菜系，而且各种菜系的制作过程非常容易。能够让用户找到在家吃着妈妈做的菜的感觉，让用户在享受吃的过程中度过美好的一天。还可以在小厨房上购买各种厨房用品，甚至可以分享你亲手做的菜，让所有人看到和学习你的美味佳肴！

1. **软件设计说明**
2. 软件类型

小厨房属于休闲类健康食物软件app，可以说在健康食品软件中非常有市场的，毕竟能够提供快捷和健康的食物和制作各省份菜系的功能，需要下厨房的时候就可以随时打开软件查看各菜系制作方法和过程。

1. 软件功能

**搜索:**可以进行对各地菜系和厨房用品进行搜索。

**信箱:**可以查看其他用户给自己发送的消息

**分享空间**：可以分享自己制作的菜品和观看别人分享的菜色。

**购买食物**：可以买小零食和外卖，还有送上门的新鲜菜和快递厨房用具。

**个人主页**：可以查看个人作品和收藏的菜谱等。

**收藏页**： 收藏用户喜欢的菜品和菜系

1. APP制作团队

我们是一个年轻又有活力的五人团队，我们目前的团队有强大实力。平均年龄在22岁左右，既有年轻人充沛的活力和敏锐的时尚感知，又有着创作激情和稳重工作态度。更重要的是，我们的团队成员之间都是有着多年合作经验的，配合默契。是一支技术过硬，合作密切的强大技术队伍。

组长：黎新泳

**成员**：黄文泽、刘志伟、黎新泳、黄国大、龙超梅

1. **开发进度规划**
2. 项目分期和工作安排

项目期为一周

期间的分工安排5名负责各自的模块。

**项目立项书：黄文泽**

**项目策划书：黎新泳**

**项目技术说明：刘志伟、黄国大、龙超梅**

**素材（UI）：刘志伟**

**静态页面：黄文泽**

**页面动态效果：黎新泳**

**后台API：黄国大**

**数据库：龙超梅**

阶段一（第一天）：讨论软件功能并分配详细任务

阶段二（第二天）：各自大概完成相应部分。

阶段三（第三天）：修改各自的页面、追加要求。

阶段四（第四天）：整合。

阶段五（第五天）：调试并修改BUG

阶段六（第六天）：做微小的处理，压缩代码

阶段七（第七天）：合并总结